TUNEMATCH

개발 스펙 문서 v1.0

유튜브 취향 궁합 분석 서비스  ·  웹 (모바일 우선)  ·  2025

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 플랫폼 | 웹 (모바일 우선) |
| 개발 방식 | 혼자 개발 · AI LLM 활용 스프린트 |
| 목표 일정 | 4주 ASAP |
| 프레임워크 | Next.js 14 (App Router) |
| 배포 | Vercel |
| DB | Supabase (PostgreSQL) |
| 인증 | NextAuth v5 + Google OAuth |

# 1. 화면 목록 & 역할

| # | 화면명 | 역할 | 진입 경로 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 랜딩 페이지 | 서비스 소개 + CTA | 직접 접속 / SNS 공유 |
| S-02 | OAuth 연동 (A) | Google 로그인 + YouTube scope 요청 | S-01 CTA 클릭 |
| S-03 | 링크 전송 | 고유 링크 생성 + 카카오/문자 공유 | S-02 완료 후 |
| S-04 | 링크 접속 (B) | 초대장 UI + B의 OAuth 연동 유도 | 공유 링크 접속 |
| S-05 | 결과 페이지 | 궁합 점수 + 세부 분석 리포트 | 양측 연동 완료 후 |
| S-06 | 공유 카드 | 결과 이미지 카드 생성 + 공유 | S-05 하단 버튼 |
| S-07 | 결과 저장 | 선택적 로그인 + 아카이브 저장 | S-05 하단 버튼 |

# 2. 화면 간 네비게이션 구조

### 스택 (Stack) 네비게이션

- S-01 → S-02 → S-03  — 뒤로가기 가능

- S-04 → S-02 (B용) → S-05  — B 플로우

### 모달

- S-05 → S-06 (공유 카드)  — 바텀시트 or 풀페이지 모달

- S-05 → S-07 (결과 저장)  — 바텀시트

### 리다이렉트

- B 연동 완료 → S-05  — 자동 리다이렉트 (Supabase Realtime 트리거)

- 이메일 알림 링크 → S-05  — A가 이메일 클릭 시

# 3. 화면별 State 정의

## S-01 랜딩 페이지

필요 State 없음. 정적 페이지. SEO 최적화 대상.

## S-02 OAuth 연동

| State | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| session | NextAuth Session | Google OAuth 토큰 + 유저 정보 |
| ytToken | string | YouTube API access token (scope: youtube.readonly) |
| loading | boolean | 연동 진행 중 스피너 |
| error | string ¦ null | OAuth 실패 시 에러 메시지 |

## S-03 링크 전송

| State | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| matchId | string | 고유 매칭 ID (UUID) — DB에 세션 생성 |
| matchUrl | string | 공유 링크 (tunematch.com/m/[matchId]) |
| notifyEmail | string | 알림 받을 이메일 (Google 계정에서 자동 입력) |
| copied | boolean | 링크 복사 완료 피드백 |

## S-04 링크 접속 (B)

| State | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| matchData | MatchSession | A의 이름, matchId, 상태 (DB 조회) |
| isExpired | boolean | 링크 만료 여부 (7일) |
| isAlreadyMatched | boolean | 이미 B가 연동 완료된 경우 |

## S-05 결과 페이지

| State | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| matchResult | MatchResult | 전체 분석 결과 객체 |
| totalScore | number | 0~100 총점 |
| subscores | ScoreDetail[] | 5개 세부 항목 점수 |
| commonChannels | Channel[] | 공통 구독 채널 목록 |
| recommendations | Channel[] | 함께 볼 채널 추천 3~5개 |
| comment | string | 취향 유형 코멘트 텍스트 |
| isAnimating | boolean | 점수 카운트업 애니메이션 상태 |
| adShown | boolean | 광고 노출 여부 (1회만) |

## S-06 공유 카드

| State | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| cardStyle | 'dark' ¦ 'light' ¦ 'color' | 카드 스타일 선택 |
| cardImageUrl | string ¦ null | 생성된 이미지 URL (Satori) |
| isGenerating | boolean | 이미지 생성 중 |

## S-07 결과 저장

| State | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| isSaving | boolean | 저장 진행 중 |
| savedResults | MatchResult[] | 저장된 과거 결과 목록 |
| saveError | string ¦ null | 저장 실패 에러 |

# 4. API 호출 시점 정의

| 화면 | API | 호출 시점 | 메서드 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-02 | Google OAuth | CTA 버튼 클릭 | NextAuth signIn() |
| S-02 | YouTube subscriptions.list | OAuth 완료 직후 | GET (서버사이드) |
| S-02 | YouTube videos.list (좋아요) | subscriptions 수집 후 | GET (서버사이드) |
| S-03 | POST /api/match/create | YouTube 데이터 수집 완료 후 | POST |
| S-03 | POST /api/email/notify | matchId 생성 후 (B 연동 시) | POST (Resend) |
| S-04 | GET /api/match/[matchId] | 페이지 로드 시 | GET |
| S-05 | GET /api/match/[matchId]/result | 양측 연동 완료 후 자동 | GET |
| S-05 | Supabase Realtime | S-03 대기 중 구독 | WebSocket |
| S-06 | GET /api/og/[matchId] | 카드 생성 버튼 클릭 | GET (Satori) |
| S-07 | POST /api/result/save | 저장 버튼 클릭 | POST |

# 5. DB 스키마 (Supabase)

## match_sessions

| 컬럼 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid (PK) | 매칭 고유 ID |
| user_a_id | uuid (FK → users) | A의 유저 ID |
| user_b_id | uuid ¦ null | B의 유저 ID (연동 전 null) |
| status | enum | 'waiting' ¦ 'analyzing' ¦ 'done' ¦ 'expired' |
| notify_email | text | A의 알림 이메일 |
| result_id | uuid ¦ null (FK) | 분석 완료 후 결과 ID |
| created_at | timestamptz | 생성 시각 |
| expires_at | timestamptz | 만료 시각 (created_at + 7일) |

## match_results

| 컬럼 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid (PK) | 결과 ID |
| match_session_id | uuid (FK) | 매칭 세션 ID |
| total_score | integer | 총 궁합 점수 (0~100) |
| channel_score | integer | 채널 겹침 점수 |
| category_score | integer | 카테고리 유사도 점수 |
| curiosity_score | integer | 지적 호기심 점수 |
| humor_score | integer | 유머 코드 점수 |
| pattern_score | integer | 시청 패턴 점수 |
| comment | text | 취향 유형 코멘트 |
| common_channels | jsonb | 공통 채널 목록 |
| recommendations | jsonb | 추천 채널 목록 |
| created_at | timestamptz | 생성 시각 |

## saved_results (선택적 로그인 유저용)

| 컬럼 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid (PK) | 저장 ID |
| user_id | uuid (FK → users) | 유저 ID |
| match_result_id | uuid (FK) | 결과 ID |
| saved_at | timestamptz | 저장 시각 |

# 6. 외부 서비스 연동 포인트

| 서비스 | 연동 포인트 | 주의사항 |
| --- | --- | --- |
| YouTube Data API v3 | subscriptions.list + videos.list | 일일 10,000 유닛 쿼터. 서버사이드에서만 호출. |
| Google OAuth 2.0 | NextAuth provider 설정 | scope: openid, email, youtube.readonly |
| Supabase Realtime | match_sessions status 변경 구독 | B 연동 완료 시 A 화면 자동 업데이트 |
| Resend | 이메일 알림 발송 | 월 3,000건 무료. React Email 템플릿 사용. |
| Satori + Sharp | 공유 카드 PNG 생성 | 한글 폰트 subset 필수. Vercel 함수 내 실행. |
| Google AdSense | 결과 페이지 하단 광고 | Next.js Script 컴포넌트로 비동기 로드. |
| Kakao SDK | 카카오톡 공유 | Kakao.Share.sendDefault() 사용. 앱 키 등록 필요. |
| Vercel OG | 링크 미리보기 이미지 | /api/og/[matchId] 라우트에서 Satori로 생성. |

# 7. 궁합 점수 알고리즘

총점 100점 = 채널 겹침(30) + 카테고리 유사도(50) + 패턴(20)

## 채널 겹침률 (30점) — Jaccard 유사도

| 단계 | 설명 |
| --- | --- |
| 1. 구독 채널 ID 추출 | 두 유저의 subscriptions.list에서 channelId 배열 추출 |
| 2. 교집합 계산 | A ∩ B (공통 구독 채널 수) |
| 3. 합집합 계산 | A ∪ B (전체 고유 채널 수) |
| 4. Jaccard 점수 | (¦A ∩ B¦ / ¦A ∪ B¦) × 30 |

## 카테고리 유사도 (50점) — 코사인 유사도

| 단계 | 설명 |
| --- | --- |
| 1. 카테고리 매핑 | 각 채널의 YouTube categoryId → 8개 커스텀 카테고리로 매핑 |
| 2. 비중 벡터 생성 | 각 유저의 카테고리별 구독 수 비중을 8차원 벡터로 표현 |
| 3. 코사인 유사도 | (A·B) / (¦A¦ × ¦B¦) |
| 4. 점수 변환 | 유사도(0~1) × 50 |

## 카테고리 분류 (8개)

| 카테고리 | YouTube Category ID | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 엔터/게임 | 20, 24, 25 | 게임, 예능, 엔터테인먼트 |
| 지식/교육 | 27, 28 | 교육, 사이언스/테크 |
| 유머/밈 | 23, 34 | 코미디, 쇼츠 코미디 |
| 라이프스타일 | 19, 22, 26 | 여행, 브이로그, 하우투 |
| 음악/퍼포먼스 | 10 | 음악 |
| 뉴스/시사 | 25, 44 | 뉴스, 정치 |
| 음식/요리 | 26 (food) | 요리, 먹방 (태그 기반 보조 분류) |
| 테크/비즈니스 | 28 | IT, 비즈니스 |

# 8. AI LLM 활용 스프린트 플랜 (4주 ASAP)

개발 도구: Claude Code / Cursor + Claude Sonnet / GitHub Copilot

전략: 보일러플레이트는 AI가 생성, 핵심 로직(알고리즘·UX)에 집중

SPRINT 1 · Day 1~7 프로젝트 셋업 + 인증 + 기본 플로우

| Day | Task | Priority |
| --- | --- | --- |
| Day 1 | Next.js 14 프로젝트 생성 + Tailwind + Supabase 셋업 (AI 생성) | MVP |
| Day 1 | 디자인 시스템 Tailwind config 설정 (컬러, 폰트, 스페이싱) | MVP |
| Day 2 | NextAuth v5 + Google OAuth 연동 (YouTube scope) | MVP |
| Day 2 | YouTube Data API subscriptions.list 호출 테스트 | MVP |
| Day 3 | Supabase match_sessions 테이블 생성 + RLS 설정 | MVP |
| Day 3 | POST /api/match/create 구현 | MVP |
| Day 4 | S-01 랜딩 페이지 UI 구현 (AI 초안 → 수동 퀄리티 튜닝) | MVP |
| Day 5 | S-02 OAuth 연동 화면 UI + 플로우 구현 | MVP |
| Day 6 | S-03 링크 전송 화면 + 카카오 SDK 연동 | MVP |
| Day 7 | S-04 링크 접속 화면 (B) 구현 + 버퍼/QA | MVP |

SPRINT 2 · Day 8~14 궁합 알고리즘 + 결과 페이지

| Day | Task | Priority |
| --- | --- | --- |
| Day 8 | YouTube 카테고리 매핑 테이블 작성 (AI 보조) | MVP |
| Day 8 | Jaccard 유사도 알고리즘 구현 + 단위 테스트 | MVP |
| Day 9 | 코사인 유사도 알고리즘 구현 + 카테고리 벡터 생성 | MVP |
| Day 9 | 취향 유형 코멘트 생성 로직 (점수 구간별 텍스트 매핑) | MVP |
| Day 10 | match_results DB 저장 + GET /api/match/[matchId]/result | MVP |
| Day 11 | Supabase Realtime 구독 (B 연동 완료 감지) | MVP |
| Day 11 | Resend 이메일 알림 템플릿 + 발송 로직 (AI 초안) | MVP |
| Day 12 | S-05 결과 페이지 UI — 점수 카운트업 애니메이션 | MVP |
| Day 13 | S-05 결과 페이지 UI — Recharts 레이더차트 + 바그래프 | MVP |
| Day 14 | 공통 채널 / 추천 채널 섹션 + 광고 AdSense 삽입 + QA | MVP |

SPRINT 3 · Day 15~21 공유 카드 + 저장 + 퀄리티 폴리싱

| Day | Task | Priority |
| --- | --- | --- |
| Day 15 | Satori 공유 카드 이미지 생성 API (GET /api/og/[matchId]) | MVP |
| Day 15 | 한글 폰트 subset 생성 + Satori 적용 | MVP |
| Day 16 | S-06 공유 카드 UI — 스타일 선택 + 이미지 다운로드 | MVP |
| Day 16 | 카카오톡 공유 + 링크 복사 구현 | MVP |
| Day 17 | OG 태그 메타데이터 동적 생성 (Next.js generateMetadata) | MVP |
| Day 17 | S-07 결과 저장 화면 + saved_results DB 저장 | MVP |
| Day 18 | 모바일 반응형 전체 화면 QA + 수정 | MVP |
| Day 19 | 애니메이션 퀄리티 튜닝 (Framer Motion 도입) | POLISH |
| Day 20 | 에러 상태 UI (API 실패, 링크 만료, 이미 매칭됨) | MVP |
| Day 21 | 로딩 스켈레톤 UI 전체 적용 + 버퍼 | POLISH |

SPRINT 4 · Day 22~28 배포 + SEO + 런치 준비

| Day | Task | Priority |
| --- | --- | --- |
| Day 22 | Vercel 배포 설정 + 환경변수 등록 | MVP |
| Day 22 | 도메인 연결 + HTTPS 설정 | MVP |
| Day 23 | Supabase RLS 정책 최종 점검 + 보안 리뷰 | MVP |
| Day 23 | YouTube API quota 모니터링 설정 | MVP |
| Day 24 | SEO 최적화 — sitemap.xml, robots.txt, 메타태그 | POLISH |
| Day 25 | 개인정보처리방침 페이지 작성 (AI 초안) | MVP |
| Day 25 | Google AdSense 계정 심사 제출 | MVP |
| Day 26 | 베타 테스터 5~10명 모집 + 피드백 수집 | MVP |
| Day 27 | 크리티컬 버그 수정 + 퍼포먼스 최적화 | MVP |
| Day 28 | 정식 런치 + SNS 공유 + Product Hunt 제출 | MVP |

# 9. MVP vs 후순위 기능

| 기능 | 우선순위 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| Google OAuth + YouTube 연동 | MVP | 서비스의 핵심 기반 |
| Jaccard + 코사인 유사도 알고리즘 | MVP | 핵심 가치 |
| 고유 링크 공유 플로우 | MVP | 서비스 작동 필수 |
| 결과 페이지 (점수 + 차트) | MVP | 유저가 보는 핵심 화면 |
| 공유 카드 이미지 생성 | MVP | 바이럴 루프 핵심 |
| 이메일 알림 (B 연동 완료) | MVP | 이탈 방지 핵심 |
| AdSense 광고 | MVP | 수익 기반 |
| 결과 저장 (선택적 로그인) | Phase 2 | 리텐션 기능, MVP엔 선택적 |
| 시청 기록 분석 (Takeout) | Phase 2 | API 제약으로 MVP 제외 |
| 3인 이상 그룹 분석 | Phase 2 | 복잡도 높음 |
| B2B 팀빌딩 플랜 | Phase 3 | 수익 확장 모델 |
| Spotify 연동 | Phase 3 | 플랫폼 확장 |
| 다크모드 | Phase 3 | 라이트모드만으로 런치 |

# 10. AI LLM 활용 전략

혼자 개발 + ASAP 스프린트를 위해 AI를 적극적으로 활용. 핵심 로직에만 직접 집중.

| 작업 유형 | AI 활용 방식 | 직접 작업 비중 |
| --- | --- | --- |
| 보일러플레이트 | Claude Code로 전체 생성 | 10% |
| UI 컴포넌트 | Cursor + Claude로 초안 생성 → 디자인 튜닝 | 30% |
| API Routes | Claude로 초안 → 직접 검증·수정 | 40% |
| 알고리즘 (Jaccard, 코사인) | 직접 구현 + AI 코드 리뷰 | 80% |
| DB 스키마 | Claude 제안 → 직접 검토 | 50% |
| 이메일 템플릿 | Claude로 전체 생성 | 5% |
| 개인정보처리방침 | Claude로 전체 생성 | 10% |
| 버그 디버깅 | Claude에게 에러 붙여넣기 → 해결 | 20% |

### Claude Code 활용 팁

- 프로젝트 초기 셋업은 Claude Code로 전체 스캐폴딩

- 'Next.js 14 App Router + NextAuth v5 + Supabase + Tailwind 보일러플레이트 생성해줘' 한 방에 해결

- 각 Sprint Task를 Claude Code에 그대로 붙여넣으면 구현 시작 가능

- 알고리즘 로직은 직접 짜고 Claude에게 'edge case 있어?' 리뷰 요청

TuneMatch 개발 스펙 v1.0  ·  Confidential  ·  2025